## Slide 1: Kelompok 3 Appointment Apps “Dev’s Meet”
Nathaniel Rocco Adrian A11.2018.10879
Martinus Albert Budiprajitno A11.2018.10880
Randy Kurniawan A11.2018.11369
Ivanda Jose Windi A11.2018.11350

## Slide 2: Dev’s Meet Appliaction Details
Project Charter
Project Scope Statement
WBS
Nama Proyek
Deskripsi Proyek
Stakeholder
Ruang Lingkup
Deskripsi Fungsionalitas
Gantt Chart
UI Design & Implementation
Project Management
Diagram
UI Mockup
Wireframe
Project Tools
Wireframe
UI Mockup

## Slide 3: Project Charter
Nama Projek : “Sistem Appointment / Meeting Game Publisher dan Game Designer”
Deskripsi Project :
  Dewasa ini banyak sekali game-game dengan kualitas grafis yang menakjubkan dan juga konten yang memuaskan bagi para pengguna nya .
  Sebagai game developer sudah sepantasnya bagi mereka memiliki jadwal yang padat dan sulit untuk melakukan appointment atau janji dengan client atau pun game designer mereka dikarenakan kesibukan dan kurang nya pengaturan jadwal untuk pembahasan tentang sebuah proyek yang sedang digarap oleh kedua pihak.

## Slide 4: Stakeholder Project
Project Owner : Martinus Albert
Project Sponsor : -
Project Leader : Nathaniel Rocco Adrian
Bussiness & System Analyst : Martinus Albert Budiprajitno
Database Designer : Ivanda Jose Windi
UI Desginer : Martinus Albert Budiprajitno
Front-End Programmer : Nathaniel Rocco Adrian
Back-End Programmer : Randy Kurniawan

## Slide 5: Project Scope Statement
Ruang Lingkup
Deskripsi Fungsionalitas

## Slide 6: WorkBreakDown Structure (WBS)
Task Estimated Duration
Planning 2 Minggu
Implementation 3 Minggu
Monitoring & Control 1 Minggu
Deplyoment 1 Minggu

## Slide 7: WorkBreakDown Structure (WBS):

## Slide 8: Gantt Chart

## Slide 9: Project Tools :
Project Management => Task Pigeon , Discord
*notes Discord untuk melakukan vicon dan voice chat
Diagram => Draw.io
UI Mockup => Figma
Wireframe => Balsamiq

## Slide 10: Wireframe(1) :

## Slide 11: Wireframe(2)

## Slide 12: UI MockUp (1):

## Slide 13: Mockup(2):